## Slide 1: Control Center
Zwei Komponenten Monitoring Tool
Eduard Schwarzkopf

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick
Notes: Leitfaden dieser Präsentation
Vorstellung von mir und dem Unternehmen
Thematik: Worum geht es in dieser Präsentation
Analyse: Was das Problem ist und wie die Lösung aussehen soll
Entwurf: Wie das Projekt aufgebaut werden soll
Implementierung: Wie das Projekt umgesetzt wurde
Fazit und Ausblick: Was der Stand ist und wohin es gehen wird mit dem Projekt

## Slide 3: wrkbeat GmbH
Software Unternehmen
Field Service Management
Kran- und Schwerlastbranche
Notes: Eduard Schwarzkopf
Auszubildender bei wrkbeat GmbH zum Fachinformatiker für Anwendungsentwickler
Wrkbeat GmbH
Software Unternehmen im Webbereich
Hauptprodukt: Field Service Management

## Slide 4: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 5
CONTROL CENTER
Notes: Monitoring Tool
Zwei Komponenten
Zusätzlich mehr Funktionen zu einem gängigem Monitoring Tool
  Monitoring der Seite
  Überwachung des Servers
  Backups

## Slide 6: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 7: Ist-zustand
Kompliziert
Unvollständig
DSGVO
Notes: Komplizierte Überwachung, da mehrere Systeme verwendet werden
Kein Tool bietet vollständige Lösung
DSGVO nonkonform, da Dienste oft in USA
Vor allem Backups und Serverinformationen können nicht überwacht werden
Bei Ausfall, schwere Folgen, vor allem Shops

## Slide 8: Soll-zustand
EINFACH
VOLLSTÄNDIG
DSGVO KONFORM
Notes: Einfache Bedienung (auch für Laien möglich)
Eine One-Stop-Shop Lösung
DSGVO konfrom, da eigener Dienst und eigener Server
Reduntante Backups

## Slide 9: Projektkosten
Vorgang | Zeit in Std. | Anzahl | Ressource in € | Gesamt in €
Fachgespräch | 2 |  | 20 + 30 | 100
Projektdurchführung | 70 |  | 4,81 + 20 | 1.736,70
Abnahme | 1 |  | 20 + 30 | 50
Hosting |  | 1 |  | 19,90
 |  |  |  | 1.906,60
Notes: 30€ Stundenlohn Mitarbeiter
20€ Pauschale für Ressourcen
4,81€ Stundensatz eines Auszubildenden
Projektkosten 1.906,6€

## Slide 10: Amortisationsdauer
Jährliche Kosten
250 Tage x (30€ x 0,5) + 12 x 75€ = 4650,00€
Amortisationszeit
1.906,6€ / 4650€ = 0,41 Jahre ≈ 21 Wochen
Notes: 250 Arbeitstage
30€ Stundenlohn
75€ Abokosten der mehreren genutzte Tools
Amortisationszeit: 21 Wochen
Somit wurde die Make Entscheidung getroffen

## Slide 11: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 12
Notes: Technologien, die verwendet werden sollen
VueJs (Frontend)
Tailwind (CSS Framework)
Laravel (Backend)
MariaDB (SQL Datenbank)
PHP (Client und Laravel)

## Slide 13: Datenfluss
Notes: Zwei Komponenten: Client und Control Center
Kommunikation über HTTPS
Client ist CRUD API
Client selbst tut nix von sich aus
Validierung der Anfragen

## Slide 14: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 15: Anforderungen
Webhoster-Unabhängig
Backups
Sicherheit
Dashboard
Monitoring
E-Mail Benachrichtigung
Notes: Der Client soll auf allen Hostern ohne weitere Anpassungen laufen
Redundante Backups, sowohl auf Client Server als auch Control Center
Zugriff von Backups von außen verbieten
Nur valide Anfragen erlauben
Ein leicht bedienbares Dashboard, vor allem für nicht Fachkräfte
Das normale Monitoring der Systeme sowie weitere Serverinfos
  Bspw. Speicherplatznutzung, Datenbankversion
Benachrichtigung über E-Mail im Falle eines Ausfalls

## Slide 16: KOMPONENTE 1 - CLIENT
Rein in PHP
Micro-Service
CRUD API
Validierung des Tokens
Ausführende Instanz
Notes: Schnittstelle zum Server
Erstellt Backups
Gibt zusätzliche Informationen über Plattform und Server
Bspw. Datenbank Version, PHP Version, Plattform Version

## Slide 17: KOMPONENTE 2 – CONTROL CENTER
Laravel
VueJs
Tailwind
Micro-Service
Kontrollinstanz
Notes: Dashboard
Versenden der Warnungen
Anfragen an Clients
Verwaltung der Backups (Client und lokal)

## Slide 18: Dashboard – Übersicht aller Webseiten
Notes: Linker Block: Auflistung aller Webseiten
Rechte Seite: Detaillierte Informationen über Webseite
Name
Plattform: Magento 2
URL
Status Badges
Check alle 900 Sekunden

## Slide 19: Dashboard – Eingabemaske

## Slide 20: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 21: Soll / Ist Vergleich
Zeitplan eingehalten
Projektziel erreicht
Bereits im vollen Einsatz
Notes: Leichte Abweichung in einzelnen Phasen Zeitplan
Ziel konnte erreicht werden
Alle Webseiten laufen bereits auf dem Control Center

## Slide 22: Ausblick
Dashboard ausbauen
Frontend refaktorieren
Wunsch-Features implementieren
Notes: Weitere Anforderungen während Entwicklung
Im Ticket System festgehalten für die Zukunft

## Slide 23: Quellen
https://fontawesome.com/icons/php?s=brands
https://fontawesome.com/icons/laravel?s=brands
https://fontawesome.com/icons/vuejs?s=brands
https://tailwindcss.com/brand
https://mariadb.com/about-us/logos/
https://fontawesome.com/icons/cubes-stacked?s=solid
https://fontawesome.com/icons/circle-half-stroke?s=solid
https://fontawesome.com/icons/shield-halved?s=solid
https://fontawesome.com/icons/shield?s=solid
https://fontawesome.com/icons/list-check?s=solid
https://fontawesome.com/icons/circle-check?s=solid
https://www.wrkbeat.com/

## Slide 24: Vielen Dank