## Slide 1: Control Center
Zwei Komponenten Monitoring Tool
Eduard Schwarzkopf

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Wrkbeat
Agentur
Field Service Management
Kran- und Schwerlastbranche

## Slide 4: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 6
CONTROL CENTER
Notes: Thema des Vortrags -

## Slide 7: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick
Notes: Ist-Analyse

## Slide 8: Ist-zustand
Kompliziert
Unvollständig
DSGVO nonkonform
Notes: Projektbegründung hier auffassen

## Slide 9: Soll-zustand
EINFACH
VOLLSTÄNDIG
DSGVO KONFORM
Notes: Projektziel

## Slide 10: Projektkosten
Vorgang | Zeit in Std. | Anzahl | Ressource in € | Gesamt in €
Fachgespräch | 2 |  | 20 + 30 | 100
Projektdurchführung | 70 |  | 4.81 + 20 | 1.736,7
Abnahme | 1 |  | 20 + 30 | 50
Hosting |  | 1 |  | 19,90
 |  |  |  | 1.906,6

## Slide 11: Amortisationsdauer
Jährliche Kosten
250 Tage x (30€ x 0,5) + 12 x 75€ = 4650,00€
Amortisationszeit
1.906,6€ / 4650€ = 0,41 Jahre ≈ 21 Wochen

## Slide 12: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 13
TAILWINDCSS
VUE
LARAVEL
Notes: Projektbegründung hier auffassen

## Slide 14: Entwurf

## Slide 15: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 16: Anforderungen
Webhoster-Unabhängig
Backups
Sicherheit
Dashboard
Monitoring
E-Mail Benachrichtigung
Notes: Alle Punkte erklären + Aufgabe des Clients > Er ist dumm und kann nur ausführen

## Slide 17: KOMPONENTE 1 - CLIENT
Rein in PHP
Micro-Service
CRUD API
Validierung des Tokens
Ausführende Instanz

## Slide 19: KOMPONENTE 2 - BACKEND
Larevel
VueJs
Tailwind
Micro-Service
Kontrollinstanz

## Slide 20: Dashboard – Übersicht aller Webseiten

## Slide 21: Dashboard – Eingabemaske

## Slide 22: Inhalt
Vorstellung
Thematik
Analyse
Entwurf
Implementierung
Fazit und Ausblick

## Slide 23: Soll / Ist Vergleich
Projektziel erreicht
Zeitplan eingehalten
Weitere Anforderungen

## Slide 24: Ausblick
Dashboard ausbauen
Wunsch-Features implementieren
Frontend refaktorieren

## Slide 25: Quellen
https://fontawesome.com/icons/php?s=brands
https://fontawesome.com/icons/laravel?s=brands
https://fontawesome.com/icons/vuejs?s=brands
https://tailwindcss.com/brand
https://mariadb.com/about-us/logos/
https://fontawesome.com/icons/cubes-stacked?s=solid
https://fontawesome.com/icons/circle-half-stroke?s=solid
https://fontawesome.com/icons/shield-halved?s=solid
https://fontawesome.com/icons/shield?s=solid
https://fontawesome.com/icons/list-check?s=solid
https://fontawesome.com/icons/circle-check?s=solid
https://www.wrkbeat.com/

## Slide 26: Vielen Dank